# Acta Sprint Planning 3

# Sección 1. Información General

| Código y Nombre del Proyecto | Fecha de reunión | Hora inicio | Hora fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema inteligente para optimizar el proceso de gestión e inventario de productos usando redes neuronales en empresas Pymes del sector retail para la empresa Createc con Ruc 20612602710 | 20/11/2025 | 20:00 | 21:00 |
| Elaborado por: |  |  |  |
| Asistentes | Rol |  | Asistió |
| Flores Rimac, Christopher William | Scrum Master |  | SI |
| Nieva Badajos, Marcelo Francisco | Developer |  | SI |
| Milagros Parvina Rios | Product Owner |  | SI |

# Sección 2. Agenda

| Nro. | Temas |
| --- | --- |
| 1 | Revision de pendientes del Sprint 2, dependencias tecnicas y disponibilidad de servicios IA para el Sprint 3. |
| 2 | Definicion del objetivo del Sprint 3 y seleccion de historias de usuario HU-8, HU-10, HU-11, HU-12, HU-13, HU-14, HU-15 y HU-16. |
| 3 | Desglose de historias en tareas, validacion de criterios de aceptacion, estimacion de esfuerzo y asignacion de responsables. |

# Sección 3.	Oportunidades de mejora

| Nro. | Oportunidades de mejora / Acuerdos | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | Comprometer el alcance del Sprint 3 con las HU-8, HU-10, HU-11, HU-12, HU-13, HU-14, HU-15 y HU-16, priorizando la integracion del registro movil con los servicios IA. | 08-06-2026 |
| 2 | Validar con el Product Owner que las sugerencias automaticas, la captura con camara y la edicion de productos cubren el flujo principal de registro inicial. | 08-06-2026 |
| 3 | Registrar evidencias funcionales por cada HU y preparar los casos de prueba para sustentar el Sprint Review. | 08-06-2026 |

| Milagros Parvina Rios Product Owner | Marcelo, Nieva Badajos Developer | Christopher, Flores Rimac Scrum Master |  |
| --- | --- | --- | --- |