# Acta Sprint Review 3

# Sección 1. Información General

| Código y Nombre del Proyecto | Fecha de reunión | Hora inicio | Hora fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema inteligente para optimizar el proceso de gestión e inventario de productos usando redes neuronales en empresas Pymes del sector retail para la empresa Createc con Ruc 20612602710 | 22/10/2025 | 20:00 | 21:00 |
| Elaborado por: |  |  |  |
| Asistentes | Rol |  | Asistió |
| Flores Rimac, Christopher William | Scrum Master |  | SI |
| Nieva Badajos, Marcelo Francisco | Developer |  | SI |
| Milagros Parvina Rios | Product Owner |  | SI |

# Sección 2. Agenda

| Nro. | Temas |
| --- | --- |
| 1 | Presentacion y demostracion del incremento desarrollado en el Sprint 3: registro movil de productos, captura de imagen, sugerencias automaticas y edicion de informacion. |
| 2 | Revision del cumplimiento del objetivo del Sprint 3 y de los criterios de aceptacion de las historias HU-8, HU-10, HU-11, HU-12, HU-13, HU-14, HU-15 y HU-16. |
| 3 | Recopilacion del feedback del Product Owner, acuerdos de aprobacion, observaciones finales y ajustes al Product Backlog para el Sprint 4. |

# Sección 3.	Oportunidades de mejora

| Nro. | Oportunidades de mejora / Acuerdos | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 1 | El Product Owner reviso el incremento del Sprint 3 y valido el flujo principal de registro inicial con captura, inferencia y sugerencias automaticas. | 08-06-2026 |
| 2 | Se acuerda reforzar las evidencias de validacion por historia de usuario, incluyendo capturas del flujo, respuestas del endpoint y casos de baja confianza. | 08-06-2026 |
| 3 | Las observaciones del Product Owner se trasladan al Product Backlog para priorizar en Sprint 4 el flujo de inventario, validacion de conteo y alertas. | 08-06-2026 |

| Milagros Parvina Rios Product Owner | Marcelo, Nieva Badajos Developer | Christopher, Flores Rimac Scrum Master |  |
| --- | --- | --- | --- |

Seccion 4. Resultado de revision del Sprint 3

Historias revisadas: HU-8, HU-10, HU-11, HU-12, HU-13, HU-14, HU-15 y HU-16

Resultado de la revision con el Product Owner: Incremento revisado por el Product Owner. Historias consideradas conformes para continuar con el flujo operativo de inventario en Sprint 4.